Temeljem članka  71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj: 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), i članka 29. Statuta općine Dubrava ("Glasnik Zagrebačke županije", broj: 11/21), Općinsko vijeće Općine Dubrava na  8. redovnoj sjednici održanoj 30. travnja 2026. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

I.

USVAJA SE  Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dubrava za 2025. godinu.

II.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dubrava za 2025. godinu, sastavni je dio ovog Zaključka.

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Glasniku Zagrebačke županije".

KLASA: 363-01/26-01/19

URBROJ: 238-5/01-26-2

Dubrava, 30. travnja 2026. godine

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DUBRAVA

Općinsko vijeće

PREDSJEDNIK:

Darko Rajtar

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj: 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 45. Statuta Općine Dubrava ("Glasnik Zagrebačke županije", broj: 11/21), Općinski načelnik Općine Dubrava, podnosi Općinskom vijeću Općine Dubrava, sljedeće:

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu

I.

Općinsko vijeće Općine Dubrava donijelo je Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dubrava u 2025. godini  na 37.  sjednici održanoj 13. prosinca 2024. godine te I. Izmjene Programa donijete su na 6. sjednici  održanoj 19. prosinca 2025. godine.

Tijekom 2025. godine izvršen je Program izgradnje komunalne infrastrukture kako slijedi:

| O P I S P O T R E B A | PLANIRANA SREDSTVA (EUR) | REALIZIRANO (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 1. JAVNE POVRŠINE |  |  |
| - izgradnja pješačkog koridora, uređenje parkinga, obnovljivi izvori energije i ozelenjavanje Dubrave - izgradnja vodovoda - iskopi - ozelenjavanje, spajanje i izgradnja mreže za pješačenje – Radnička ulica nogostup i drvored - ograda na Mjesnom groblju Dubrava Izvori financiranja: - Općinski proračun, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | 28.625,00 32.650,00 0,00 99.420,75 | 28.625,00 16.620,37 0,00 57.408,75 |
| 2. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE |  |  |
| Izgradnja javne rasvjete Ugradnja elek. ormara Izvori financiranja: - Općinski proračun | 2.000,00 2.000,00 | 2.300,00 937,50 |

II.

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dubrava u 2025. godini planiran je u iznosu od 164.695,75 eura, a realiziran je u ukupnom iznosu od 105.891,62  eura.

KLASA: 363-01/26-01/20

URBROJ: 238-5/02-26-1

Dubrava, 30. travnja 2026. godine

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DUBRAVA

OPĆINSKI NAČELNIK:

Tomislav Okroša, mag.ing.el.