Temeljem članka  71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj: 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 45. Statuta Općine Dubrava ("Glasnik Zagrebačke županije", broj: 11/21), Općinski načelnik Općine Dubrava, podnosi Općinskom vijeću Općine Dubrava, sljedeće:

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za 2025. godinu

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu, donijelo je Općinsko vijeće Općine Dubrava na 37. sjednici održanoj 13. prosinca 2024. godine, I. izmjene i dopune Programa donijete su na 6. sjednici  održanoj 19. prosinca 2026. godine.

Program je realiziran kako slijedi:

| Opis radova održavanja komunalne infrastrukture |  | Planirani iznos sredstava (EUR) | Realizirano (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Održavanje nerazvrstanih cesta: |  | 285.293,13 | 140.377,14 |
| Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Općine Dubrava naznačena je između ostalog obveza održavanja i pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta. Pored svih nerazvrstanih cesta navedenih u Popisu nerazvrstanih cesta, prema važnosti korištenja navedene su prometnice, koje će kao prioritetne potrebno održavati. Održavanje nerazvrstanih cesta vrši se na dva načina i to stavljanjem novog asfaltnog sloja, nasipavanje tzv. „frezanim asfaltom“ i održavanje nasipavanjem kamenim materijalom, održavanjem putnih kanala iskopom i čišćenjem, te čišćenje snijega u zimskom periodu “ZIMSKA SLUŽBA”. |  |  |  |
| a) Odvodnja atmosferskih voda Pod odvodnjom atmosferskih voda, u smislu odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o vodama, te Zakona o javnim cestama, Odluke o komunalnom redu i Odluke o odvodnji, podrazumijeva se odvodnja atmosferskih (oborinskih) voda s obrađenih odnosno nepropusnih površina u otvorene kanale i potoke. Pod objektima za odvodnju atmosferskih voda razumijevaju se, u skladu s ovim Programom, odvodni jarci oborinske odvodnje i cijevni propusti. Pod radovima održavanja sistema za odvodnju atmosferskih voda podrazumijeva se čišćenje slivnih kanala, iskop i čišćenje putnih graba u svim selima, kao i sanacija cijevnih propusta, i slični radovi. Programom održavanja objekata za odvodnju oborinskih voda obuhvaćena su sva naselja i sela bez obzira na otvoreni ili zatvoreni sustav oborinske odvodnje. | 146.357,71 |  | 96.192,24 |
| b) stavljanjem novog asfaltnog sloja i „frezanog asfalta“ na dionicama i krpanje asfaltnom masom | 82.265,99 |  | 12.265,99 |
| c) popravci (tzv. krpanje) postojećih nerazvrstanih cesta – nasipavanje kamenim materijalom i dr. | 8.000,00 |  | 5.289,90 |
| d) Prometna signalizacija. Općina Dubrava u obvezi je postavljanja prometne signalizacije, posebice na nekategoriziranim cestama i drugim prometnicama ako njima gospodari u smislu Zakona o cestama. Slijedom navedenog potrebno je izvršiti nabavku i postavljenje prometnih znakova, prvenstveno znaka obaveznog zaustavljanja, kao i znakova dozvoljenog opterećenja nerazvrstanih cesta. Stoga se u 2025. predviđa kupnja prometnih znakova kao zamjena ili novo postavljanje te nabava turističkih znakova, a sredstva za izvršenje radova u ovoj točci, financirat će se iz sredstava šumskog doprinosa. | 500,00 |  | 370,28 |
| e) Čišćenje nerazvrstanih cesta i javnih površina “ZIMSKA SLUŽBA” Čišćenje javnih površina i nerazvrstanih cesta obavljat će se putem komunalnog poduzeća DOMBRA 1094 d.o.o.. Čišćenje snijega na površinama ispred stambenih zgrada, lokala i dr. nije obuhvaćeno ovim Programom zato što je način čišćenja snijega propisano Odlukom o komunalnom redu. Sredstva za izvršenje radova financirat će se iz općih prihoda i primitaka. | 48.169,43 |  | 26.258,73 |
| 2. Održavanje javnih površina | 251.642,47 |  | 391.719,97 |
| - ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - održavanje parkova - održavanje ostalih javnih površina - održavanje pješačkih staza - iznošenje i odvoz smeća - deratizacija i dezinsekcija javnih površina - zbrinjavanje napuštenih životinja - prigodno ukrašavanje - subvencija sterilizacije mačaka i pasa - Park Šanac -Park Zvekovac -Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa Sredstva za izvršenje radova osigurat će se iz općih prihoda i primitaka. | 2.500,00 39.300,00 50.000,00 15.000,00 4.000,00 25.137,75 42.300,00 31.000,00 3.148,47 3.125,00 32.631,25 3.500,00 |  | 2.011,01 44.792,34 202.953,37 3.500,00 765,15 24.778,63 42.487,25 27.916,95 3.259,02 3.125,00 32.631,25 3.500,00 |
| 3. Javna rasvjeta | 74.041,20 |  | 56.009,30 |
| Električna energija – javna rasvjeta Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja Električna energija – ESCO model Model najma javne rasvjete Akcijski plan javne rasvjete Financiranje troškova održavanja vrši se iz sredstava od najma javne površine, zakupa poljoprivrednih zemljišta, općih prihoda i primitaka. | 2.000,00 1.000,00 25.000,00 33.541,20 12.500,00 |  | 1.629,68 501,75 20.336,67 33.541,20 |
| UKUPNO: | 610.976,80 |  | 588.106,41 |

KLASA: 363-01/26-01/20

URBROJ: 238-5/02-26-1

Dubrava, 30. travnja 2026. godine

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DUBRAVA

OPĆINSKI NAČELNIK:

Tomislav Okroša mag.ing.el.

Temeljem članka  71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj: 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i  članka 29. Statuta Općine ("Glasnik Zagrebačke županije",broj: 11/21), Općinsko vijeće Općine Dubrava na 8. redovnoj sjednici održanoj 30. travnja 2026. godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

I.

USVAJA SE Izvješće o izvršenju  Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Dubrava u 2025. godini.

II.

Izvješće o izvršenju  Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Dubrava u 2025. godini, sastavni je dio ovog Zaključka.

III.

Ovaj zaključak objavit će se u " Glasniku Zagrebačke županije".

KLASA: 363-01/26-01/20

URBROJ: 238-5/01-26-2

Dubrava, 30. travnja 2026. godine

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DUBRAVA

Općinsko vijeće

PREDSJEDNIK:

Darko Rajtar