Na temelju članka 29. Statuta Općine Dubrava („Glasnik Zagrebačke županije“ broj: 11/21) Općinsko vijeće Općine Dubrava na konstituirajućoj sjednici 10. lipnja 2025. godine, d o n o s i

O D L U K U

o davanju suglasnosti na okončanu situaciju za izvođenje radova

I.

Daje se suglasnost na okončanu situaciju za izvođenje radova na projektu "„Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje zgrade javne i društvene namjene- dječji vrtić- PONOVLJENI POSTUPAK 3 Općine Dubrava, Ulica Braće Radić 2, 10342 Dubrava, OIB: 37279932922 kao Naručitelja i Hidroregulacije d.o.o., Blajburških žrtava 24, 43000 Bjelovar, OIB: 54088531631 kao odabranog Ponuditelja.

II.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 3.855.144,52 eura s PDV-om. Ukupna vrijednost izvedenih radova prema okončanoj situaciji iznosi 4.015.810,20 eura s PDV-om.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova 3.855.144,52 eura se sastoji od:

- Ugovora o javnoj nabavi broj 46/2023 vrijednosti 3.530.471,81 eura s PDV-om

- Dodatka 1 Ugovora o javnoj nabavi broj 97/2024 vrijednosti 250.543,53 eura s PDV-om

- Dodatka 2 Ugovora o javnoj nabavi broj 21/2025 vrijednosti 74.129,18 eura s PDV-om

Razlika između ugovorene i stvarne vrijednosti radova nastala je uslijed više i manje izvedenih radova, a sve u skladu s važećim odredbama ugovora i odobrenim izmjenama tijekom izvođenja.

III.

Ova Odluka predstavlja suglasnost na okončanu situaciju i temelj za isplatu preostalih sredstava izvođaču koja nisu pokrivena Ugovorom o javnoj nabavi 46/2023.

IV.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Dubrava za provedbu ove Odluke, uključujući potpisivanje dokumentacije i izvršenje isplata sukladno točki III.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 363-01/21-01/42

URBROJ: 238-5/02-25-80

Dubrava, 10. lipnja 2025. godine

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DUBRAVA

Općinsko vijeće

PREDSJEDNIK:

Darko Rajtar